КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ГРАД ВРШАЦ ВРШАЦ ТРГ ПОБЕДЕ 1

ЈАВНА НАБАВКА – III ФАЗА ГРАЂЕВИНСКИХ  И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ШКОЛСКО СПОРТСКОЈ САЛИ У УЉМИ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-90/2016-IV-02

октобар 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-90/2016-IV-02 од 26.10.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-90/2016-IV-02 од 26.10.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку

ЈН бр 404-90/2016-IV-02

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 10 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 16 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 17 |
| VII | Модел уговора | 33 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 40 |
| IX | Oбрасци за додатне услове 1-5 | 49 |
| Прилог | Изјава понуђача | 54 |

Конкурсна документација има укупно 54 стране.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-90/2016-IV-02 је извођење III фазе грађевинских и грађевинско занатских радова на школско - спортској сали (ПР+1) у Уљми  назив и ознака из општег речника набавке –ОРН- 45000000 – грађевински радови

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова  радова у односу на утврђени предмер радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца. Третман вишкова радова до 10% вршиће се према узансама у грађевинарству. Исплата тих радова извршиће се у складу са понуђеним јединичним ценама под условом да вишкови не прелазе 10% од уговорене количине (цене).

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве у односу на јединичне цене из понуде. Извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Наручилац може у складу са законом извршити измене уговора због повећања обима предмета набавке, уговорену цену може променити само ако је то предвиђено посебним прописима, а остале елементе уговора тј. рокове може променити из објективних разлога, све у складу са законом.

2. Партије

Предмет набавке није обликован по партијама.

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи и Посебним  узансама о грађењу.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Јавна набавка није резервисана у смислу члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Наручилац неће спроводити електронску лицитацију у складу са чл. 42-47. ЗЈН

7. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: д.и.г. Зорица Поповић 060 8070 139, а  за административна питања Славица Поповић е-mаil: spopovic@vrsac.org.rs

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Попуњена техничка спецификација – предмер део је понуде понуђача

ШКОЛСКО СПОРТСКА  САЛА  ( ПР+1 )  У  УЉМИ

----------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ  И ГРАЂ. ЗАНАТСКИХ  РАДОВА  - III ФАЗА

II.Земљани радови

01.Набавка,транспорт, насипање и разастирање шљунка са набијањем до потпуне збијености вибромеханичким средствима,у слојевима од по 10-20цм испод подова, тротоара и пешачких стаза . Обрачун по м3 изведених радова,

испод подова д=10 цм.            м3       145,29   x

испод тротоара д=10 цм.         м3         16,80   x

СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ :                                                                            дин.

IV. Бетонски и армирано бетонски радови

01.Бетонирање пода објекта бетоном МБ 20,дебљине д=15цм.заједно са уградњом  мрежасте арматуре 2Q188,у свему према статичком прорачуну и техничком опису. Обрачун по м2.

м2        1.313,51  x

03.Израда АБ плоча носача седишта Л пресека, ширине 90 цм,висине 45 цм ,дебљине зидова д= 12 цм од бетона МБ 30 .ливених у глаткој оплати,у свему према статич.

прорачуну и детаљима .Обрачун по м3 изведене коленасте плоче,без арматуре, заједно са оплатом.Уместо ливене плоче прихвата се варијанта са монтажним АБ елементима МБ 30 дим. 90/45/498 ,  д=12 цм

м3       33,36

15.Бетонирање арм.бетонских зидова ограда,прочеља и сл.дебљине д= 10цм.

ливених од бетона МБ 30 у глаткој оплати.Део зидова је типа кецеље обешене за арм.бетонску таванску конструкцију- греде. Обрацун по м3 изведених зидова

заједно са оплатом .

д= 10 цм.              м3  1,54  x

16.Бетонирање улазног спољњег  степеништа од бетона МБ 20, у оплати у све

му према пројекту.Обрачун по м3 изведених радова заједно са оплатом.

спољно  степениште равно    м3       2,00    x

спољна коса рампа                  м3        3,00   x

СВЕГА БЕТОНСКИ И АРМ.БЕТОНСКИ РАДОВИ :                                    дин.

В. Армирачки радови

01.Набавка, исправљање, сечење, савијање, транспорт, везивање и уграђивање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по кг. уграђене арматуре у свему према опису. Количина дата у предмеру је апроксимативна а стварна количина ће бити утврђена на основу детаља арматуре.

ГА    кг.     6.500    x  _____________________________________________________________

СВЕГА  АРМИРАЧКИ  РАДОВИ                                                                        дин.

VI. Челична конструкција

02.Израда, транспорт и монтажа челичне потконструкције од кутијастих  челичних профила   у свему према пројекту, статичком прорачуну, детаљима и упутствима за уградњу фасадних облога, стреха и кровића над еркерима. Везе конструктивних елемената се изводе електрозаваривањем и завртњима од стране атестираних вариоца. Део веза је радионички а део монтажни и изводи се на лицу места. Радионичке детаље, према својој технологији ради извођач радова а оверава надзорни орган. Конструкција се боји анти корозивном бојом а по монтажи још два пута бојом за метал. Делови конструкције који ће бити убетонирани се не боје. Сви делови  подконструкције, треба да су заштићени противпожарним премазом “ ПРОМАТ “ или сл.чија је ватроотпорност најмање Ф=60 мин. Обрачун по кг. монтиране конструкције заједно са ПП заштитом.

потконструкција                           кг.     3.000  x

СВЕГА  ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА                                                                 дин.

VIII.Покривачки радови

02. Набавка материјала и покривање крова изнад еркера једноструким ТР профилисаним челичним  бојеним лимом. Обрачун по м2 са свим спојним средствима које прописује произвођач

м2           82,10 x

СВЕГА ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ :                                                                       дин.

VIII. Радови на извођењу монтажних фасадних панела и облога зидова

01.Набавка и монтажа фасадних панела типа  ТРИМОТЕРМ, КИНГСПАН или сл. са обостраном облогом од челич.бојеног лима д= 0,6 мм, са испуном од минералне вуне,     д= 15 цм.са атестом ПП отпорности од мин 60 минута.Панели су ширине 100-120 цм. и постављају се хоризонтално, тако што се причвршћују за челичне профиле подконст рукције заварене за носеће или секундарне фасадне стубове.  У обрачун по м2 уграђених панела улазе и сви потребни носачи доњег завршетка панела типа НЗП, доње окапнице типа ОП-ХФ-ФТВ,угаони завршеци типа ВП-ХФ-ФТВ,маске на продужецима панела типа ХФ3/1+ХФ/2,причврсни челич.профили-веза    са арм.бет.стубовима типа ХЗ3 ,све додатне термоизолације и заптивке, завртњи , нитне и потребна скела.Извођач пре монтаже, ради елаборат са приказом кројења панела и детаљима веза, које даје пројектанту и надзорном органу на одобрење.

м2   320,00 x

----------------------------------------------------------------------------------------------

02. Набавка и монтажа фасадне облоге типа " Лимометал" или сл.од једноструког фасадног синусоидног или ТР бојеног челичног лима д= 0,6 мм.Облога се поставља тако што се причвршћују за челичне поцинковане Ц профиле касетне подконструкције постављене и фиксиране за зид од опекар.блокова или фасадне стубове.Чист размак између Ц носача-подконструкције  је мин 100цм а испуна од плоча минералне вуне д= 12цм.постављене преко слоја ПВЦ фолије као парне бране.На размаку по препо руци произвођача, постављају се поцинковани "Омега" профили који служе за вентилацијуфасаде. У обрачун по м2 уграђених фасадног сендвича, подконструкције, ПВЦ фолије, испуне од минералне вуне ,улазе и сва потребна опшивања и постављања маски на продуже тцима фасадног лима, вези са носећом конструкцијом и потребна скела.

м2     845,00  x

____________________________________________________________

СВЕГА ФАСАДНЕ ОБЛОГЕ :                                                                           дин.

X. Браварски радови

01.Набавка и монтажа прозора од вишекоморних ал.профила у природној боји алуминију ма,застакљених равним изолационим стаклом д=4+12+4 мм.у свему према шемама браварије и детаљима изабраног произвођача.Прозори се уграђују у фасад.изолационом панелу д= 15 цм. У обрачун по ком.уграђених прозора улази и постављање потребне подконструкције од кутијастих профила,окови,доња и горња окапница типа ООС-ФТВ и ООЗ-ФТВ у ширини прозора, унутрашња парапетна клупица разв.ширине до 15цм,спољни опшиви - маске и бочне маске шпалетни са три стране типа МОК-ФТВ и МОН ,од лима истог квалитета и  боје по избору  пројектанта.

прозори

ПОС  М   дим. 100/100           ком.    4  x

ПОС  Л    дим. 200/100           ком.    6  x

ПОС  К    дим. 254/100           ком.    1  x

ПОС  И    дим. 275/100         ком.    2  x

ПОС  Н    дим. 100/ 50            ком.    5   x

ПОС  У    дим. 130/ 50            ком.     2  x

ПОС  О    дим. 460/ 50            ком.  18  x

ПОС  П    дим. 460/278           ком.     9  x

02.Набавка и монтажа фасадних преграда са или без улазних врата од ал.профила у природној боји, застакљених изолационим /сигурносним.стаклом д = 4+12+4 мм. у свему пре ма шемама браварије и детаљима произвођача.  У обрачун по м2 уграђених преграда и врата улази и постављање потребне слепе подконструкције од кутијастих профила, опшиви - маске спољних и унутрашњих спојева са конструкцијом са три стране, разв.ширине до 15 цм од лима истог квалитета и боје по избору пројектанта, набавка и постављање ауто мата за враћање врата у затворени положај, рукохвата од истог материјала, браве са цилиндар улошком и кључевима као и сав спојни прибор и окови.

фиксне застакљене фасадне преграде

ПОС  Х         дим.  275 / 268     ком. 7  x                                                                   ПОС   Ј         дим.  275 / 300     ком. 4  x                                                                  ПОС  Q         дим.  275 / 300     ком. 5  x

фасадне застакљене преграде са надсветлом и вратима

ПОС  А         дим.  275 / 220+80    ком. 2 x

ПОС  Б         дим. 458 / 220+80     ком. 1 x

03.Набавка и монтажа металних пуних врата од кутијастих профила обострано обложених  Ал.лимом  д=1мм,са испуном од тервола д=5цм. У обрачун по комаду уграђених  врата улази и постављање потребне подконструкције од кутијастих профила,опшива на делу везе са зидом или стубовима, од лима исте обраде и боје,брава са цилиндер улошком и кључевима и сав спојни прибор и окови.Врата су снабдевена оковом за отварање са цилиндер бравом и три кључа као и аутоматом за враћање у затворени положај.

ПОС  Ц      дим. 105 / 220+80      ком. 1 x

ПОС  Д      дим.  235 / 335           ком. 1 x

ПОС  Г      дим.  235 / 335           ком. 1 x

04.Израда и уградјивање ограда са конструкцијом и рукохватом од кутијастих-цевастих профила, фиксиране за образне греде АБ плоче са покривним плочама од гвозденог лима,у свему према шемама браварије. Испуна од флах или кутијастих – цевастих профила на осном размаку од цца 12-14 цм. Рукохвати од цеви Фи 5 цм. Све антикорозивно заштићено и два пута бојено. У цену по м2 улази сва набавка материјала, израда и браварско уграђивање, корозивна заштита и финално бојење.

- ограда на улазној рампи и гледалишту равна   х =110 цм.

са испуном од цеви Фи 3 цм на размаку од 25 цм

м2   66,00 x

- степенишна  равна и коса са испуном од флах гвожђа  на размаку 12-14 цм.

м2    16,40 x

05.Набавка и монтажа спољне облоге од елемената од Ал.лима на подлози од цом позита, типа облоге “ Алубонд “.Елементи се постављају преко претходно заварених челичних профила подконструкције фиксираних за носећу и секундарну челичну фасадну конструкцију. У обрачун по м2 уграђене облоге улази и постављање потребне скеле као и свих спојних прибора и окова.

равне површине     м2   20,00 x

06.Набавка и монтажа металних ПП врата од кутијастих профила обострано обложених гвозденим лимом  д=1мм,са испуном од тервола д=5цм.Врата су снабдевена оковом за отварање са цилиндер бравом и три кључа као и аутоматом за враћање у затворени положај. Све бојено антикорозивним премазом и два пута бојом за метал.

дим. 3,00 x 3,00            ком. 2  x

СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ :                                                                         дин.

----------------------------------------------------------------------------------------------

XII. Лимарски радови

01.Израда и монтажа хоризонтал.лежећих  олука од Фе поцинкованог лима д=0.55мм. типа ЗН на носачима НЗ развијене ширине 1.00м.Обрачун по м са свим потребним јахачима, завртњима , заптивкама , изливним прикључцима  ИП, заптивачима на вези са кровним панелом типа СНВ-ПОЗИТИВ и завртнима Книпинг.

м     120,00  x

02.Израда и монтажа хоризонталних висећих олука од поцинкованог лима д=0.55мм. типа ЗЗ на носачима НВЗ развијене ширине 1.00м.Обрачун по м са свим потребним јахачима, завртњима , заптивкама , изливним прикључцима  ИП, носачима изливних цеви НИЦ ,завртњима Книпинг и нитнама .

м    60,00 x

03.Израда и монтаза олучних вертикала-изливних цеви Фи 15 цм од нерђајућег челика   д=0,60 мм бојеног као и панели,монтираних на носачима типа НИЦ-1.Обрачун по м изведених  радова (за свако скретање додаје се по 0.50м.)

м   120,00  x

04.Израда и монтажа комплета кровног слемена - од лима  типа СЛЕ, маске слемена МСЛЕ са свим додатним термоизолацијама типа СНВ НЕГАТИВ, заптивном, бутиленском траком, јахачима, завртњима и нитнама. Обрачун по м, све заједно уграђено

м     52,00  x

05. Израда и монтажа опшивке горње хоризонталне ивице фасаде од панела, од боје ног челичног лима д=0,60мм у боји фасадних панела типа ВО+ПЗ, са свим потреб ним носачима опшива и завртњима. Обрачун по м изведене хоризонталне опшивке

м   75,00  x

06. Израда и монтажа опшивке горње косе ивице -споја крова и вертикалне фасаде,од  челичног лима д=0,60мм. у боји фасадних панела, типа опшивке ВО+ПЗ, са свим потребним носачима опшива и завртњима. Обрачун по м изведене косе опшивке

м  65,00 x

07. Опшивање продора вентилац. ВК вертикала кровне површине, специјалним комадима типа Тримо или сл од лима са гуменим дихтунгом .Обрачун по ком.

дим.                    ком. 2  x

СВЕГА  ЛИМАРСКИ РАДОВИ :                                                                         дин.

II.    ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ...............................................                                    дин.

IV.   БЕТОНСКИ РАДОВИ ...............................................                                   дин.

V.    АРМИРАЧКИ РАДОВИ .............................................                                   дин.

VI.   ЧЕЛИЧ.КОНСТРУКЦИЈА  ........................................                                   дин.

VII.  ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ ...........................................                                  дин.

VIII. ФАСАДНЕ ОБЛОГЕ-ПАНЕЛИ ................................                                   дин.

X.    БРАВАРСКИ РАДОВИ   ...........................................                                  дин.

XII.  ЛИМАРСКИ РАДОВИ ...............................................                                  дин

СВЕГА  Без ПДВ а :                                                                                           дин.

ПДВ                                                                                                                      дин.

СВЕ УКУПНО :                                                                                                    дин.

САГЛАСАН ПОНУЂАЧ

М.П.

___________________

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Пројекат градње школско спортске сале у Уљми, Град Вршац,  као и урбанистичка документација се налази код инвеститора, и на захев, може се извршити увид

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН). | ДОЗВОЛА – за ову набавку није потребна посебна дозвола надлежног органа. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. Пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача са најповољнијом понудом захтеваће се копије доказа о испуњавању услова. |
|  | - да у претходне три године од објављивања позива за подношење понуда није био неликвидан. -минимални годишњи приход у претходне три обрачунске године тј. 2015, 2014. и 2013. години, не може бити мањи од 30.000.000,00 динара |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | -да је у току три године које претходе овом позиву за подношење понуде (октобар 2013 год. – октобар 2016. године извео односно реализовао грађевинске и грађевинско занатске радове на објектима исте или сличне намене или на објектима преко 2000м2 у укупном износу (за све три године) који је једнак или већи од укупне понуђене цене у понуди (без ПДВ) -да испуњава стандарде: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Изјава о техничкој опреми: алати, доставна возила, грађевинске машине потребне за извршење предметних радова коју има у власништву или коју закупљује |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да располаже довољним кадровским капацитетима: - да у моменту подношења понуде, у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано у складу са радноправним прописимаима најмање 1 (један) дипломираног нжењера/мастера за архитектонско-грађевинске радове са лиценцом 401 и/или 410 и/или 411 и/или 400 са важећом лиценцом Одговорног извођача радова архитектонско грађевинских констукција и грађевинско -занатских радова на објектима високе градње и/или Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње и/или Одговорни извођач радова грађевинских констукција и грађевинско-занатских радова на објектима високогадње и/или Одговорни извођач радова објеката високоградње унутрашњих инсталација водовода и канализације, и - да у моменту подношења понуде у радом односу на неодређено или одређено време или ангажоване у складу са радноправним прописима има најмање 15 (петнаест) грађевинских радника потребних квалификација и профила који ће бити ангажовани на пословима који су предмет јавне набавке и бити одговорни за извршење предметних радова |  |

Потребно је да   понуђач изврши  обилазак локације - објекта на коме ће се  изводити радови.

Понуђач у делу конкурсне документације II Техничке спецификације, попуњава позиције из предмера радова, а затим и потписује да је са истом сагласан.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач не доказује достављањем ДОЗВОЛЕ јер за ову набавку није потребна посебна дозвола надлежног органа

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Извештај о бонитету БОН-ЈН који издаје надлежни орган за период од најдуже три обрачунске године тј. 2013, 2014 и 2015. годину, о укупном годишњем пословном приходу

- Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од три године пре објављивања јавног позива

- Важећа лиценца одговорног извођача радова (фотокопија лиценце и Потврде Инжењерске коморе Србије о важности) и фотокопија пријаве на осигурање – образац М, за раднике пријава на осигурање – образац М (попуњени обрасци IX. 3 и    IX.4

- Попуњен  IX.1 Образац за доказивање стручних референци понуђача  и попуњен IX.2 Образац -  референц листа понуђача

- Фотокопије оверених Уговора у целости, окончане ситуације у целости са записником о примопредаји као доказ за изведене радове код доказивања пословног капацитета

- Фотокопије сертификата ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004   и   OHSAS  18001:2007

- Изјава о техничкој опремљености и приложена пописна листа за претходну годину, саобраћајне дозволе за потребна возила

- да је понуђач извршио обилазак локације - објекта на коме ће се                               изводити радови – попуњен образац IX.5

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

7) Обрасци за доказивање додатних услова IХ.1 - IХ.5

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  - III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде (мин. 30 дана од отварања понуде сходно закону) |  |
| Рок за извођење радова (до 90 дана) |  |
| Гарантни период (не краћи од законског) |  |
| Место извођења радова | Школско спортска сала у насељеном месту Уљма, Град Вршац |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| II.Земљани радови 01.Набавка, транспорт,насипање и разастирање шљунка са набијањем до потпуне збијености вибромеханичким средствима,у слојевима од по 10-20цм испод подова ,тротоара и пешачких стаза . Обрачун по м3 изведених радова испод подова д=10 цм. M3 испод тротоара д=10 цм M3 | 145,29 16,80 |  |  |  |  |
| IV. Бетонски и армирано бетонски радови 01.Бетонирање пода објекта бетоном МБ 20,дебљине д=15цм.заједно са уградњом мрежасте арматуре 2Q188,у свему према статичком прорачуну и техничком опису. Обрачун по м2. | 1.313,51 |  |  |  |  |
| 03.Израда АБ плоча носача седишта Л пресека, ширине 90 цм,висине 45 цм ,дебљине зидова д= 12 цм од бетона МБ 30 .ливених у глаткој оплати,у свему према статич. прорачуну и детаљима .Обрачун по м3 изведене коленасте плоче,без арматуре, заједно са оплатом.Уместо ливене плоче прихвата се варијанта са монтажним АБ елементима МБ 30 дим. 90/45/498, д=12 цм м3 | 33,36 |  |  |  |  |
| 15.Бетонирање арм.бетонских зидова ограда,прочеља и сл.дебљине д= 10цм. ливених од бетона МБ 30 у глаткој оплати.Део зидова је типа кецеље обешене за арм.бетонску таванску конструкцију- греде. Обрацун по м3 изведених зидова заједно са оплатом . д= 10 цм. м3 | 1,54 |  |  |  |  |
| 16.Бетонирање улазног спољњег степеништа од бетона МБ 20, у оплати у свему према пројекту.Обрачун по м3 изведених радова заједно са оплатом. спољно степениште равно м3 x спољна коса рампа м3 x | 2,00 3,00 |  |  |  |  |
| V. Армирачки радови 01.Набавка,исправљање,сечење,савијањтранспорт, везивање и уграђивање арматуре у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по кг. уграђене арматуре у свему према опису. Количина дата у предмеру је апроксимативна а стварна количина ће бити утврђена на основу детаља арматуре. ГА кг. x | 6.500 |  |  |  |  |
| VI. Челична конструкција 02.Израда,транспорт и монтажа челичне потконструкције од кутијастих челичних профила у свему према пројекту,статичком прорачуну, детаљима и упутствима за уградњу фасадних облога, стреха и и кровића над еркерима.Везе конструктивних елемената се изводе електрозаваривањем и завртњима од стране атестираних вариоца. Део веза је радионички а део монтажни и изводи се на лицу места. Радионичке детаље, према својој технологији ради извођач радова а оверава надзорни орган. Конструкција се боји анти корозивном бојом а по монтажи још два пута бојом за метал. Делови конструкције који ће бити убетонирани се не боје. Сви делови подконструкције,треба да су заштићени противпожарним премазом “ ПРОМАТ “ или сл.чија је ватроотпорност најмање Ф=60 мин. Обрачун по кг.монтиране конструкције заједно са ПП заштитом. потконструкција кг. x | 3.000 |  |  |  |  |
| VIII.Покривачки радови 02. Набавка материјала и покривање крова изнад еркера једноструким ТР профилисаним челичним бојеним лимом. Обрачун по м2 са свим спојним средствима које прописује произвођач м2 x | 82,10 |  |  |  |  |
| VIII. Радови на извођењу монтажних фасадних панела и облога зидова 01.Набавка и монтажа фасадних панела типа ТРИМОТЕРМ, КИНГСПАН или сл. са обостраном облогом од челич.бојеног лима д= 0,6 мм,са испуном од минералне вуне, д= 15 цм.са атестом ПП отпорности од мин 60 минута.Панели су ширине 100-120 цм. и постављају се хоризонтално, тако што се причвршћују за челичне профиле подконст рукције заварене за носеће или секундарне фасадне стубове. У обрачун по м2 уграђених панела улазе и сви потребни носачи доњег завршетка панела типа НЗП, доње окапнице типа ОП-ХФ-ФТВ, угаони завршеци типа ВП-ХФ-ФТВ,маске на продужецима панела типа ХФ3/1+ХФ/2,причврсни челич.профили-веза са арм.бет.стубовима типа ХЗ3 ,све додатне термоизолације и заптивке, завртњи , нитне и потребна скела. Извођач пре монтаже, ради елаборат са приказом кројења панела и детаљима веза, које даје пројектанту и надзорном органу на одобрење. м2 x | 320,00 |  |  |  |  |
| 02. Набавка и монтажа фасадне облоге типа " Лимометал" или сл.од једноструког фасадног синусоидног или ТР бојеног челичног лима д= 0,6 мм.Облога се поставља тако што се причвршћују за челичне поцинковане Ц профиле касетне подконструкције постављене и фиксиране за зид од опекар.блокова или фасадне стубове.Чист размак између Ц носача-подконструкције је мин 100цм а испуна од плоча минералне вуне д= 12цм.постављене преко слоја ПВЦ фолије као парне бране.На размаку по препо руци произвођача, постављају се поцинковани "Омега" профили који служе за вентилацијуфасаде. У обрачун по м2 уграђених фасадног сендвича, подконструкције, ПВЦ фолије, испуне од минералне вуне ,улазе и сва потребна опшивања и постављања маски на продуже тцима фасадног лима, вези са носећом конструкцијом и потребна скела. м2 x | 845,00 |  |  |  |  |
| X. Браварски радови 01.Набавка и монтажа прозора од вишекоморних ал.профила у природној боји алуминију ма,застакљених равним изолационим стаклом д=4+12+4 мм.у свему према шемама браварије и детаљимаизабраног произвођача. Прозори се уграђују у фасад.изолационом панелу д= 15 цм. У обрачун по ком. уграђених прозора улази и постављање потребне подконструкције од кутијастих профила, окови,доња и горња окапница типа ООС-ФТВ и ООЗ-ФТВ у ширини прозора, унутрашња парапетна клупица разв.ширине до 15цм, спољни опшиви - маске и бочне маске шпалетни са три стране типа МОК-ФТВ и МОН, од лима истог квалитета и боје по избору пројектанта. прозори ПОС М дим. 100/100 ком. x ПОС Л дим. 200/100 ком. x ПОС К дим. 254/100 ком. x ПОС И дим. 275/100 ком. x ПОС Н дим. 100/ 50 ком. x ПОС У дим. 130/ 50 ком. x ПОС О дим. 460/ 50 ком. x ПОС П дим. 460/278 ком. x | 4 6 1 2 5 2 18 9 |  |  |  |  |
| 02. Набавка и монтажа фасадних преграда са или без улазних врата од ал.профила у природ ној боји, застакљених изолационим /сигурносним.стаклом д = 4+12+4 мм. у свему пре ма шемама браварије и детаљима произвођача. У обрачун по м2 уграђених преграда и врата улази и постављање потребне слепе подконструкције од кутијастих профила ,опшиви-маске спољних и унутрашњих спојева са конструкцијом са три стране, разв.ширине до 15 цм од лима истог квалитета и боје по избору пројектанта, набавка и постављање ауто мата за враћање врата у затворени положај, рукохвата од истог материјала, браве са цилиндар улошком и кључевима као и сав спојни прибор и окови. фиксне застакљене фасадне преграде ПОС Х дим. 275 / 268 ком. x ПОС Ј дим. 275 / 300 ком. x ПОС Q дим. 275 / 300 ком. x фасадне застакљене преграде са надсветлом и вратима ПОС А дим. 275 / 220+80 ком. х ПОС Б дим. 458 / 220+80 ком. x | 7 4 5 2 1 |  |  |  |  |
| 03. Набавка и монтажа металних пуних врата од кутијастих профила обострано обложених Ал.лимом д=1мм, са испуном од тервола д=5цм. У обрачун по комаду уграђених врата улази и постављање потребне подконструкције од кутијастих профила, опшива на делу везе са зидом или стубовима, од лима исте обраде и боје, брава са цилиндер улошком и кључевима и сав спојни прибор и окови. Врата су снабдевена оковом за отварање са цилиндер бравом и три кључа као и аутоматом за враћање у затворени положај. ПОС Ц дим. 105 / 220+80 ком. x ПОС Д дим. 235 / 335 ком. x ПОС Г дим. 235 / 335 ком. x | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 04.Израда и уграђивање ограда са конструкцијом и рукохватом од кутијастих-цевастих профила, фиксиране за образне греде АБ плоче са покривним плочама од гвозденог лима, у свему према шемама браварије. Испуна од флах или кутијастих –цевастих профила на осном размаку од цца 12-14 цм.Рукохвати од цеви Фи 5 цм.Све антикорозивно заштићено и два пута бојено. У цену по м2 улази сва набавка материјала, израда и браварско уграђивање ,корозивна заштита и финално бојење. -ограда на улазној рампи и гледалишту равна х =110 цм. са испуном од цеви Фи 3 цм на размаку од 25 цм м2 x -степенишна равна и коса са испуном од флах гвожђа на размаку 12-14 цм. м2 x | 66,00 16,40 |  |  |  |  |
| 05.Набавка и монтажа спољне облоге од елемената од Ал.лима на подлози од ком позита, типа облоге “ Алубонд “. Елементи се постављају преко претходно заварених челичних профила подконструкције фиксираних за носећу и секундарну челичну фасадну конструкцију. У обрачун по м2 уграђене облоге улази и постављање потребне скеле као и свих спојних прибора и окова. равне површине м2 x | 20,00 |  |  |  |  |
| 06. Набавка и монтажа металних ПП врата од кутијастих профила обострано обложених гвозденим лимом д=1мм, са испуном од тервола д=5цм. Врата су снабдевена оковом за отварање са цилиндер бравом и три кључа као и аутоматом за враћање у затворени положај.Све бојено антикорозивним премазом и два пута бојом за метал. дим. 3,00 x 3,00 ком. x | 2 |  |  |  |  |
| XII. Лимарски радови 01.Израда и монтажа хоризонтал.лежећих олука од Фе поцинкованог лима д=0.55мм. типа ЗН на носачима НЗ развијене ширине 1.00м. Обрачун по м са свим потребним јахачима, завртњима, заптивкама , изливним прикључцима ИП, заптивачима на вези са кровним панелом типа СНВ-ПОЗИТИВ и завртнима Книпинг. м x | 120,00 |  |  |  |  |
| 02.Израда и монтажа хоризонталних висећих олука од поцинкованог лима д=0.55мм. типа ЗЗ на носачима НВЗ развијене ширине 1.00м. Обрачун по м са свим потребним јахачима, завртњима , заптивкама, изливним прикључцима ИП, носачима изливних цеви НИЦ, завртњима Книпинг и нитнама. м x | 60,00 |  |  |  |  |
| 03.Израда и монтаза олучних вертикала-изливних цеви Фи 15 цм од нерђајућег челика д=0,60 мм бојеног као и панели, монтираних на носачима типа НИЦ-1. Обрачун по м изведених радова (за свако скретање додаје се по 0.50м.) м x | 120,00 |  |  |  |  |
| 04.Израда и монтажа комплета кровног слемена-од лима типа СЛЕ, маске слемена МСЛЕ са свим додатним термоизолацијама типа СНВ НЕГАТИВ, заптивном, бутиленском траком, јахачима, завртњима и нитнама.Обрачун по м, све заједно уграђено м x | 52,00 |  |  |  |  |
| 05. Израда и монтажа опшивке горње хоризонталне ивице фасаде од панела, од бојеног челичног лима д=0,60мм у боји фасадних панела типа ВО+ПЗ, са свим потребним носачима опшива и завртњима. Обрачун по м изведене хоризонталне опшивке м x | 75,00 |  |  |  |  |
| 06. Израда и монтажа опшивке горње косе ивице-споја крова и вертикалне фасаде, од челичног лима д=0,60мм. у боји фасадних панела, типа опшивке ВО+ПЗ, са свим потребним носачима опшива и завртњима. Обрачун по м изведене косе опшивке м x | 65,00 |  |  |  |  |
| 07.Опшивање продора вентилац.ВК вертикала кровне површине, специјалним комадима типа Тримо или сл од лима са гуменим дихтунгом Обрачун по ком. дим. ком. x | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ___________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _________________________________________________________________

у поступку јавне набавке III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове:

- располаже финансијским капацитетом најмање 30.000.000,00 динара годишње у претходне три обрачунске године 2015, 2014. и 2013. години

- да  је у току претходне три године пре овог позива за подношење понуда (октобар 2013 – октобар 2016) реализовао  грађевинско  техничке радове на  објектима исте или сличне  намене или на  објектима преко 2000м2            извео односно реализовао  грађевинске и грађевинско занатске радове у укупном износу (за све три године) који је једнак или већи од укупне понуђене цене у понуди (без ПДВ)

- да испуњава стандарде ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004   и   OHSAS  18001:2007

- да располаже довољним кадровским капацитетима да у моменту давања понуде у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано у складу са радноправним прописима има најмање 1 (један) дипломираног инжењера/мастера за архитектонско-грађевинске радове са лиценцом 401 и/или 410 и/или 411 и/или 400 са важећом   лиценцом Одговорног извођача радова архитектонско грађевинских констукција и грађевинско -занатских радова на објектима високе градње и/или Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње и/или Одговорни извођач радова грађевинских констукција и грађевинско-занатских радова на објектима високогадње и/или Одговорни извођач радова објеката високоградње унутрашњих инсталација водовода и канализације,

-да у моменту давања понуде, у радом односу на неодређено или одређено време или ангажовано у складу са радноправним прописима има     најмање     15 (петнаест) грађевинских  радника потребних квалификација и   профила који ће бити ангажовани на пословима који су предмет јавне набавке и бити  одговорни за извршење предметних радова

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  ________________________________________________________ у поступку јавне набавке III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ III ФАЗЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

НА ШКОЛСКО СПОРТСКОЈ САЛИ У УЉМИ

Закључен између:

Наручиоца:  ГРАД ВРШАЦ  МБ  8267944, ПИБ 100912619 из Вршца Трг победе 1, кога заступа Градоначелник Драгана Митровић  (у даљем тексту: Град Вршац), као Наручилац с једне  стране и

и

................................................................................................са седиштем у ..........................................., улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа ............................................................ (у даљем тексту: извођач радова

Основ уговора:

Јавна набавка број: 404-90/2016-IV-02

Број и датум одлуке о додели уговора: 404-90/2016-IV-02 од ________

Понуда изабраног понуђача бр. __________ од ___________________

Предмет уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број 404-90/2016-IV-02 изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење III фазе грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале (ПР+1) у Уљми, Града Вршца, по позиву објављеном на Порталу УЈН, интернет страници Града Вршац и Службеном гласнику РС.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење III фазе грађевинских и грађевинско занатских радова на градњи школско спортске сале (ПР+1) у Уљми, Града Вршац, и ближе је одређен пројектно техничком документацијом – предмером радова и усвојеном понудом Извођача број _____________ од ___________. године, који су саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Надзор над извођењем III фазе грађевинских и грађевинско занатских радова на градњи спортско школске сале у Уљми, Града Вршца, вршиће ЈП Варош из Вршца – дипл.инг. грађ. Снежана Бакић.

Вредност радова

Члан 4.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи ___________________ динара без ПДВ, односно __________________ са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број ________ од ________________. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Средства за ову набавку планирана су  у Буџету Општине Вршац,   а  обезбеђена су  из средстава кредита.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све друге трошкове у организацији градилишта и радова.

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- аванс (уколико је уговорен) биће уплаћен када извођач преда потписану и печатирану бланко соло регистровану меницу као средство финансијског обезбеђења са меничним овлашћењем на висину траженог аванса.

- сукцесивно, по испостаљеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене  понуде бр. _____________ од _____________. године, и потписаним од стране стручног надзора.

Окончана ситуација   биће исплаћена  након примопредаје   радова и предаје бланко соло потписане и печатиране регистроване менице са меничним овлашћем на износ од 5% од уговорене вредности за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља Стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје  и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 6.

За случај да захтева аванс, понуђач је обавезан да приликом закључења уговора достави бланко соло потписану и печатирану регистровану меницу за повраћај авансног плаћања. Менично овлашћење уз меницу мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог – уговореног  аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

Изабрани понуђач - Извођач је дужан да приликом закључења уговора     преда наручиоцу бланко соло потписану и печатирану регистровану меницу за  добро извршење посла, са меничним овлашћењем које ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да најкасније у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко соло потписану и печатирану регистровану меницу  за отклањање недостатака у гарантном року, са меничним овлашћењем које ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач се не одазове односно не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року.

Рок за завршетак радова

Члан 7.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _______________, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао Стручни надзор уписује у Грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено  седмог дана од кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац уплатио Извођачу уговорени аванс под условима из члана 4. овог Уговора;

- да је Наручилац предао Извођачу о пројектно техничку документацију и одобрење за градњу, и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан  прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 8.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 5 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе  постигну писмени споразум.

Уговорна казна

Члан 9.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може реализовати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Обавезе Извођача

Члан 10.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, пројектно техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да о свом трошку поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.

Обавезе наручиоца

Члан 11.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектно техничку документацију и одобрење за градњу као и обезбеђеђујући му несметан прилаз градилишту односно објекту који је у изградњи.

Надаље, Наручилац се обавезује да обезбеди прикључак за напајање електричном енергијом и водом, а извођач ће плаћати утрошак.

Обезбеђење и гаранције

Члан 12.

За добро извршење посла и за отклањање недостатака, извођач је обавезан да преда средства финансијског обезбеђења сходно члану 6. овог Уговора.

Гарантни рок за изведене радове је _____________ и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова.

Извођење уговорених радова

Члан 13

Уколико се током извршења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова без посебно спроведеног поступка  јавне набавке, уколико они износе до 10% угoворене количине, сходно узансама у грађевинарству. Јединичне цене за све позиције из Предмера радова, усвојене понуде Извођача број _____________ од ____________. године за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова нити на додатно спровођење поступка јавне набавке.

Члан 14.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведе, потребно их је посебно уговорити у одговарајућем поступку јавне набавке.

Фактички обављени накнадни радови без писмено закљученог уговора насталог у поступку јавне набавке, су правно неважећи.

Члан 15.

Након закључења уговора наручилац може повећати обим предмета набавке у складу са законом.

Промена уговорене цене могућа је само ако је предвиђена посебним прописима.

Промена других уговорних елемената, а нарочито рокова могућа је из објективних разлога, све у складу са законом.

Примопредаја изведених радова

Члан 16.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и Стручни надзор, а дан завршетка радова уписује у Грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава Записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења.

Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору, утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у Грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде Извођача број _____________ од ____________. године које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.

Раскид уговора

Члан 18.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова неосновано касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор   ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно- техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова или извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеног у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама Стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења на уговорени начин.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије је извођење било предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговоромч

У случају раскида Уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Остале одредбе

Члан 19.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- Уговор о конзорцијуму број __________ од _________. године, (ако је заједничка понуда)

- Понуда Извођача број ___________ од __________. године са Предмером радова

Члан 21

Све евентуалне спорове, уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико не дође до споразума уговорних страна, спор ће решавати надлежни суд.

Члан 22.

Овај уговор је сачињен у осам једнаких примерака, пет за наручиоца и три за извођача радова.

ИЗВОЂАЧ:						        НАРУЧИЛАЦ:

ГРАД ВРШАЦ

Д и р е к т о р						       Градоначелник					      			              Драгана Митровић

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Вршац, Трг Победе 1 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови –  III фаза извођења грађевинских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.11. 2016. године до 11,00 часова

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Обрасци за доказивање додатних услова IX.1-5

3. ПАРТИЈЕ

Предмет набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Вршац, Трг Победе 1,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радови –  III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02

НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радови –  III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радови –  III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови –  III фаза извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале у Уљми ЈН број 404-90/2016-IV-02 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Целокупна уговорена вредност биће исплаћена Понуђачу у законском року  након    испостављања привремене/окончане ситуације.

Закључком Општинског већа Општине Вршац број 06.2-12/2013-III-01 од      05.04.2013. године, наручилац је обавезан да послове уговара без авансног плаћања односно да се уговара тако да се плаћање врши по окончању радова или по приспелим ситуацијама за извршене радове.

Међутим уколико понуђач захтева аванс дужан је да преда средство финансијског обезбеђења: регистровану бланко соло меницу потписану и печатирану са меничним писмом на износ траженог аванса са ПДВ.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове  не може бити краћа од  законом утврђеног рока од завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок за извођења радова је прихватљив за наручиоца према најповољнијој понуди  до 90 дана од увођења у посао.

Место  извођења радова је објекат школско спортска сала у насељеном месту Уљма

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Понуђач је дужан да обиђе локацију, изврши увид на лицу места уз претходно јављање контакт особи наручиоца д.и.г. Зорица Поповић конт.тел. 060 80 70 139  и   прилагање уз понуду овереног IХ.5 обрасца изјаве о посети локације.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену урачунати: цену предмета јавне набавке и све друге  трошкове који могу настати у вези реализације ове набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати, oдносно може се мењати у смислу закона о јавним набавкама уколико о томе буде донет посебан пропис

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Уз понуду, понуђач доставља:

1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Такође уз понуду прилаже Изјаву да ће доставити соло меницу потписану и оверену печатом одговорног лица понуђача и то за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог пореза као и  за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% уговорене цене без обрачунатог ПДВ.

Изабрани понуђач ће предати наручиоцу:

2.Меницу и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије за повраћај авансног плаћања уколико је авансно плаћање уговорено. Са меницом предаје се и менично овлашћење са клаузулама за меницу: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини уговореног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

3.Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора или у тренутку закључења уговора, а најкасније до прве испоруке, преда наручиоцу  бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и менично овлашћење за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач уз понуду подноси изјаву о достављању соло менице за добро извршење посла постписану и оверену печатом одговорног лица понуђача.

4.Меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену регистровану меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Понуђач уз понуду подноси изјаву о достављању соло менице за отклањање недостатака у гарантном року од несолидног рада и неквалитентог материјала постписану и оверену печатом одговорног лица понуђача.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Пројекат градње школско спортске сале у Уљми, Град Вршац,  као и урбанистичка документација се налази код инвеститора, и на захев, може се извршити увид

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail spopovic@vrsac.org.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 404-90//2016-IV-02.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail spopovic@vrsac.org.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

( 4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Наручилац: Град Вршац; јавна набавка број  404-90/2016-IV-02

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

IX  ОБРАЗЦИ   ЗA  ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА

IX. 1. Образац за доказивање стручних референци понуђача

П О Т В Р Д А

Општина/предузеће ___________________________________

предузећу ___________________________________________________________________

(уписати назив свог предузећа)

издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке  Града Вршца број 404-90/2016-IV-02  и у друге сврхе се не може користити.

Изјављујемо да је наведено предузеће успешно реализовало и окончало следеће радове (непотребно прецртати) :

- Грађевинске радове на објектима исте или сличне намене или на објектима преко 2000м2 и то:

- _________________________________________у току______________год.

у износу од________________________ динара

- _________________________________________у току_______________год.

Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте приложите уз своју понуду.

Дана ______________ 	                          М.П.

Потпис одговорног лица

_____________________

IХ.2. Образац -  референц листа понуђача

(за последњe три године октобар 2013., 2014. и 2015 октобар 2016)

| Ред. бр. | НАРУЧИЛАЦ Инвеститор | ОБЈЕКАТ – врста радова | Вредност изведених радова са ПДВ-ом | Година када су радови изведени | Одговорн. извођач радова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

- У табелу се уносе подаци из потврда наручилаца о завршетку  Грађевинских и грађевинско занатских радова на објектима исте или сличне намене или на објектима преко 2000м2  (IХ.1. Образац за доказивање референци понуђача)

По потреби образац се може копирати.

| Место и датум: | М.П. | Подносилац понуде |
| --- | --- | --- |

IХ.3. Образац за кадровски капацитет - образац за дипломираног грађевинског инжењера/мастер –са важећом лиценцом одговорног извођача радова за јавну набавку  број  404-90/2016-IV-02

| Р.бр | Назив понуђача | Име и презиме одговорног извођача радова запосленог или ангажованог код понуђача | Број лиценце и Потврда Инжењерске коморе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |

Дана        ______________               	М.П.

Потпис одговорног лица

________________________

| Напомена: | Уз овај образац доставити копије лиценци одговорног извођача радова и Потврду Инжењерске коморе Србије. Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди. |
| --- | --- |

IХ.4. Образац за кадровски капацитет - образац за грађевинске раднике потребних квалификација и профила за ЈН 404-90/2016-IV-02

Назив понуђача:________________________________________________________

| Ред. број | Име и презиме | Школска спрема - занимање | Датум заснивања радног односа или ангажовања код понуђача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |

Дана ______________			М.П. 		________________________

Потпис одговорног лица

| Напомена: | Уз овај образац доставити фотокопије образаца ПИО М за сваког запосленог наведеног у обрасцу Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. Образац оверава и попуњава одговорно лице учесника у заједничкој понуди |
| --- | --- |

IХ.5   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију школско спортске сале у Уљми Град Вршац, на којој ће се изводити радови на реализацији предмета јавне набавке извођење III фазе грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале (ПР+1) у Уљми, ЈН број 404-90/2016-IV-02 и стекли увид и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени или друге захтеве.

Датум обиласка:_________________

М.П. 	     Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА:

д.и.г. Зорица Поповић

________________________

М.П.       Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА:

_______________________________________

Прилог:

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

У складу са Упутством за састављање понуде из конкурсне документације,

Понуђач _______________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У

Да ће за случај доделе односно потписивања уговора о јавној набавци извођења III фазе грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту школско спортске сале (ПР+1) у Уљми, ЈН број 404-90/2016-IV-02, доставити соло меницу потписану и оверену печатом одговорног лица понуђача и то за добро извршење посла са меничним овлашћењем у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог пореза као и  соло меницу потписану и оверену печатом одговорног лица понуђача за исправљање недостатака у гарантном року са меничним овлашћењем у вредности од 5% уговорене цене без обрачунатог ПДВ.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |