Република Србија

АП Војводина

Град Вршац

**АКЦИОНИ ПЛАН** ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА **ГРАДА ВРШЦА** ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ





**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА И**

**УЛИЦАМА ГРАДА ВРШЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2021. ГОДИНЕ**

**СТУБ 1. ЕФИКАСНИЈЕ УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. Години** | | | **Индикатор успешности** | **Активности у 2018. години** | **Индикатор успешности** | | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | | **Индикатор успешности** | **Државни орган/Одговорна организација** | | **Сарадња** | | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 1. Стратешко управљање у безбедности саобраћаја** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Израда (писање) Стратегије и Акционог плана безбедности саобраћаја | | | Усвојена Стратегија и Акциони план | Промоција Стратегије и акционог плана | Број субјеката безбедности сaoбраћаја који је упознат са стратегијом/  акционим планом | |  | | | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | | Субјекти безбедности саобраћаја на локалном нивоу | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.300.000 |
| 1.2. |  | | | | | | | Ревизија Стратегије | | Усвојен иновиран текст Стратегије | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | | Субјекти безбедности саобраћаја на локалном нивоу | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.500.000 |
| 1.3 |  | | | | Израда планова техничког регулисања саобраћаја за насељена места на територији града Вршца  (I део) | | Усвојени планови техничког регулисања саобраћаја  (I део) | Израда планова техничког регулисања саобраћаја за насељена места на територији града Вршца  (II део) | | Усвојени планови техничког регулисања саобраћаја  (II део) | Управљач пута на локалном нивоу | | Локална самоуправа, саобраћајна полиција, саобраћајна инспекција | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) и буџет општине | 2.000.000 |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. Години** | | | **Индикатор успешности** | **Активности у 2018. години** | **Индикатор успешности** | | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | | **Индикатор успешности** | **Државни орган/Одговорна организација** | | **Сарадња** | | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| 1.4 |  | | | | | | | Израда студије планирања капацтета и организације паркирања на централној територији града Вршца | | Израђен пројекат и његова примена у процесу регулисања паркинга | Управљач пута на локалном нивоу | | Локална самоуправа, саобраћајна полиција, саобраћајна инспекција | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) и буџет општине | 800.000 |
| 1.5 |  | | | | Израда студија анализе обима бициклистичког саобраћаја, дефинисање коридора бициклистичких стаза и плана развоја | Утврђени обими бициклистиког саобраћаја препознати коридори и динамика развоја | | Праћење динамике развоја бициклистичких корисора | | Број километара уређених бициклистичких коридора | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | | Субјекти безбедности саобраћаја на локалном нивоу | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.000.000 |
| **Циљ 2. Успостављање и коришћење савремених алата за ефикасно управљање безбедношћу саобраћаја** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | | | | Успостављање базе података од значаја за безбедност саобраћаја за локалну самоуправу – град Вршац | База података успостављена, подаци унешени – извештаји и апликација доступна | | Одржавање базе података – ажурирање података у бази | | Подаци у бази података ажурирани | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | | Саобраћајна полиција, управљач пута на локалном нивоу | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 2.000.000 |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. Години** | **Индикатор успешности** | | | **Активности у 2018. години** | **Индикатор успешности** | | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | | **Индикатор успешности** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | | **Извори финансирања** | | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| 2.2 |  | | | | Спровођенње обуке запослених у управљачу пута за реализовање нових обавеза дефинисаних новим Законом о безбедности саобраћаја и Законом о јавним путевима | Број запослених који су прошли обуку | | Праћење резултата спровођења одредби Закона, анализа упешности | | Број реализованих активности у складу са обававезама дефинисаним законом | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Управљач пута на локалном нивоу | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | | 500.000 |
| **Циљ 3. Унапређење квалитета контроле саобраћаја од стране саобраћајне полиције** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | | | | Успостављање редовне контроле бициклиста (контрола осветљења и алкохола) | Број реализованих контрола бициклиста | | Преаћење ефеката контроле бициклиста и усмеравање на циљане локације са повећаним ризиком | Број реализованих контрола бициклиста на циљаним локацијама | | Саобраћајна полиција | | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 50.000 |
| 3.2. |  | | | | Успостављање редовне контроле возача трактора - циљана контрола (контрола осветљења и алкохола) | Број реализованих контрола возача трактора | | Праћење ефеката контроле возача трактора и усмеравање на циљане саобраћајнице са повећаним ризиком | Број реализованих контрола бициклиста на циљаним саобраћајницама | | Саобраћајна полиција | | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 50.000 |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. Години** | | **Индикатор успешности** | | **Активности у 2018. години** | **Индикатор успешности** | | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | | **Индикатор успешности** | **Државни орган/Одговорна организација** | | **Сарадња** | | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| 3.3. |  | | | | Набавка савремених уређаја који се користе приликом полицијске контроле саобраћаја и увиђаја лица места саобраћајне незгоде | Набављено 50% од планиране количине опреме | | Побољшање опреме и уређаја који се користе приликом полицијске контроле саобраћаја | | Набављено 100% од планиране количине опреме | Саобраћајна полиција | | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.000.000 |
| 3.4 |  | | | | Инсталција уређаја за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја и успостављање контролног центра (I део) | Пуштен у рад уређај на једној локацији и повезан са контролним центром | | Инсталција уређаја за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја и успостављање контролног центра (II део) | | Пуштен у рад уређај на једној локацији и повезан са контролним центром | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја / Саобраћајна полиција | | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја; Привредни субјекат по моделу ЈПП | | Финансирање према моделу Јавно-Приватног-Партнерства | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор успешности** | **Активности у 2018. години** | **Индикатор успешности** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор успешности** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 4. Успостављање система истраживања у области безбедности саобраћаја и примена резултата истраживања** | | | | | | | | | | |
| 4.1. |  | |  |  | Анализа безбедности пешака у саобраћају у граду Вршцу са предлогом најважнијих праваца деловања и ургентних мера | Реализована анализа истраживање и објављени резултати (активност постаје системска и реализује се периодича) | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Субјекти безбедности саобраћаја на локалном нивоу | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 800.000 |
| 4.2 |  | | | | Истраживање ставова о ризицим у саобраћају, према SARTRE моделу | Реализованo истраживањe и објављени резултати (активност постаје системска и реализује се једном у пет година) | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Субјекти безбедности саобраћаја на локалном нивоу | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 900.000 |
| 4.3. |  | | Истраживање идикатора перформанси безбедности саобраћаја | Реализованo истраживањe и објављени резултати (активност постаје системска и реализује се сваке друге године) |  |  | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Субјекти безбедности саобраћаја на локалном нивоу | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 900.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СТУБ 1.** | **Укупан буџет** | **12.300.000** |

**СТУБ 2. БЕЗБЕДНИЈИ ПУТЕВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | | | **Индикатор** | | | **Активности у 2018. години** | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 1. Спровођење савремених техника за управљање безбедношћу путне мреже** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | | | | | | Израда/ажурирање катастра саобраћајне сигнализације  (I фаза) | 50% путева и улица унесено у катастар саобраћајне сигнализације | Израда катастра саобраћајне сигнализације (II фаза) | 100% путева и улица унесено у катастар саобраћајне сигнализације | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | МГСИ, ЈППС, Саобраћајна полиција | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) и буџет града | 3.000.000 |
| 1.2. |  | | | | | | Унапређење инфраструктуре намењене за кретање бициклиста на препознатим коридорима **I фаза.** (изградња биц. стаза, обележавање биц. трака, постављање паркинга за бицикле, сигнализаије и сл.) | Реализовано 30% од укупних планираних километара уређених бициклистичких коридора | Унапређење инфраструктуре намењене за кретање бициклиста на препознатим коридорима **II фаза.** (изградња биц. стаза, обележавање биц. трака, постављање паркинга за бицикле, сигнализаије и сл.) | Реализовано 70% од укупних планираних километара уређених бициклистичких коридора | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Буџет града (други извори финансирања, фондови ЕУ и сл.) | 3.000.000 |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | | **Индикатор** | | | **Активности у 2018. години** | | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| 1.3. |  | | | | Анализа безбедних рута у зонама свих основних школа на територији Вршца уз израду саобраћајно техничких пројеката. | | | Израђени саобраћајно технички пројекти за све основне школе | Праћење имплементације пројеката на локацијама основних школа | Број основних школа у чијим зонама је унапређена саобраћајна инфраструктура | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) и буџет града | 1.500.000 |
| 1.4 |  | | | | Унапређење саобраћајне инфраструктуре у 25% основних школа на територији Вршца (I фаза) | | | 25% од укупног броја основних школа у чијим зонама је унапређена саобраћајна инфраструктура | Унапређење саобраћајне инфраструктуре у 75% основних школа на територији Вршца (I фаза) | 75% од укупног броја основних школа у чијим зонама је унапређена саобраћајна инфраструктура | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) и буџет града | 1.800.000 |
| 1.500.000,0000буке и припреме у трајању од 40 часова по полазнику |  | | | | | | | | Извршење провере безбедности саобраћаја провере на 4 локације (путеви/улице) | Израђени извештаји провере безбедности за 4 локације | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | АБС, МГСИ, ЈППС, Саобраћајна полиција | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.500.000 |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | | | **Активности у 2018. години** | | | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| 1.6 | Унапређење доступности на пешачким коридорима за лица са инвалидитетом (израда пројекта и имплемснтација) | | | | Број интервенција на инфраструктури (спуштених тротоара, звучних семафора, рељефних тротоара и сл) | | |  | Припрема саобраћајно техничких пројеката за унапређење безбедности на 4 локације на којима је извршена провера безбености | Спроведена провера безбедности саобраћаја за 3 пројекта (путева/улица) | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | АБС, МГСИ, ЈППС, Саобраћајна полиција | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.500.000 |
| 1.7 |  | | | | Израда пројекта за прилагођавање путева и улица лицима са инвалидитетом  (израда пројекта и имплемснтација) | | | Покривено 20% путева и улица које су дефинисане анлизом и пројектом | Извршено прилагођење коридорима за путева и улица лицима са инвалидитетом (имплемснтација) | Покривено 70% путева и улица које су дефинисане пројектом и број спуштених тротоара, звучних семафора, рељефних тротоара и сл | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | АБС, МГСИ, ЈППС, Саобраћајна полиција | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.000.000 |
| 1.8 |  | | | | Идентификација црних тачака на путној мрежи на територији града са предлогом мера за њихово отклањање | | | Идентификоване црне тачаке и припремљен предлог мера за њихово отклањање | Израда пројектне документације за санацију опасних места | Број пројеката за саниранирањецрних тачака на локалним путевима | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | АБС, МГСИ, ЈППС, Саобраћајна полиција | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | **Активности у 2018. години** | | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| 1.9 |  | | | | | Санација локација локација црних тачака на локалним путевима | Број санираних црних тачака на локалним путевима | Локални управљач пута (локална самоуправа) | АБС, МГСИ, ЈППС, Саобраћајна полиција | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) **и буџет града** | 10.000.000 |
| **Циљ 2. Увођење система за аутоматско откривање прекршаја** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  | Израда студије за избор деоница и локација за примену уређаја за аутоматско откривање саобраћајних прекршаја на територији града Вршца | Реализована студија за избор деоница и локација за аутоматско откривање саобраћајних прекршаја | |  | | Локални управљач пута (локална самоуправа) | Саобраћајна полиција, МГСИ, ЈППС, Железнице Србије | Финансирање према моделу Јавно-Приватног -Партнерства | 800.000 |
| 2.2 |  |  | Израда пројектне документације за постављање система за аутоматско откривање саобраћајних прекршаја и пројекта постављањеа система (I део) | Израђена документација система видео надзора за једну локацију | | Израда пројектне документације за постављање система за аутоматско откривање саобраћајних прекршаја и пројекта постављањеа система (II део) | Израђена документација система видео надзора за једну локацију | Локални управљач пута (локална самоуправа) | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја; Привредни субјекект по моделу ЈПП | Финансирање према моделу Јавно-Приватног -Партнерства | 500.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СТУБ 2.** | **Укупан оквирни буџет од наплаћених новчаних казни** | **25.600.000** |

**СТУБ 3. БЕЗБЕДНИЈА ВОЗИЛА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | **Активности у 2018. години** | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 1. Унапређење система контроле техничке исправности возила и рада радионица за тахографе** | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | | Стручно усавршавање контролора техничких прегледа | Обучено 40% контролора техничких прегледа | Унапређење знања и обука контролора техничких прегледа | Обучено 100% контролора техничких прегледа | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Агенција за безбедност саобраћаја, Технички прегледи на територији града Вршца, Саобраћајна полиција, Савет за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) и правна лица (технички прегледи) на територији града Вршца | 500.000 |
| 1.2 |  | | Иновирање и унапређење знања техничара у радионицама за тахографе | Семинари организовани за најмање 50% техничара | Иновирање и унапређење знања техничара у радионицама за тахографе | Број техничара који су присуство-вали | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Агенција за безбедност саобраћаја, Радионице за тахографе на територији града Вршца, Саобраћајна полиција, | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) и правна лица (радионице за тахографе) на територији града Вршца | 500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | **Активности у 2018. години** | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 2. Повећање техничке исправности возила и спровођење едукације возача са аспекта безбедности возила** | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | | Акција “Бесплатан технички преглед за возила старија од 15 година“ | Спроведена акција на територији локалне самоуправе. | Акција “Бесплатан технички преглед за возила старија од 15 година“ | Спроведена акција на територији локалне самоуправе | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Технички прегледи на територији града Вршца, Саобраћајна полиција, Одељење саобраћајне полиције у Панчеву | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) и правна лица (технички прегледи) на територији града Вршца | 500.000 |
| 2.2 |  | | Реализација промотивних активности за унапређење безбедности бициклиста;  Подела маркера и диода за обележавање бициклиста; | Број бициклиста који су обухваћени промоцијом/ Број подељених маркера и диода за обележавање бициклиста; | Реализација промотивних активности за унапређење безбедности бициклиста;  Подела маркера и диода за обележавање бициклиста; | Број бициклиста који су обухваћени промоцијом/ Број подељених маркера и диода за обележавање бициклиста; | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Медији на територији града Вршца, Саобраћајна полиција града Вршца, Савет за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.500.000 |
| 2.3 |  | | | | Спровођење кампање едукације возача са аспекта повећања безбедности возила | Кампања спроведена | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Технички прегледи на територији града Вршца, Медији на територији града Вршца, Саобраћајна полиција града Вршца | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 700.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СТУБ 3.** | **Укупан оквирни буџет од наплаћених новчаних казни** | **3.700.000** |

**СТУБ 4. БЕЗБЕДНИЈИ УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | | **Индикатор** | **Активности у 2018. години** | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 1. Унапређење нивоа знања и оспособљености возача моторних возила** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | | | Унапређење контроле квалитета рада аутошкола | Број извршених надзора у аутошколама и број (назив) евидентираних неправилности у раду | Унапређење контроле квалитета рада аутошкола | Број извршених надзора у аутошколама и број (назив) евидентираних неправилности у раду | Саобраћајна полиција | Локална самоуправа - Савет за безбедност саобраћаја | Саобраћајна полиција (појачане активности) | 50.000 |
| 1.2. |  | | | Израда центра за едукацију ученика основних и средњих школа о безбедности саобраћаја | Формиран центар на нивоу града | Унапређење рада и опреме центра (полигон, пројектори, симулатори и сл) | Центар опремљен савременом опремом | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Медији на територији града Вршца, Саобраћајна полиција града Вршца, Савет за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.500.000 |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | | **Активности у 2018. години** | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| 1.3 |  | | | | | Активности на промовисању рада центра и активирању других институција | Број ученика основних и средњих школа који су прошли едукацију у центру | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Медији на територији града Вршца, Саобраћајна полиција града Вршца, Савет за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 500.000 |
| 1.4 |  | | | | | Ангажовање стручних лица за вршење едукације у центру за безбедност саобраћаја | Број реализованих часова од стране стучних кадрова | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Медији на територији града Вршца, Саобраћајна полиција града Вршца, Савет за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 800.000 |
| 1.5 |  | | | Активности усмерене ка повећању безбедности бициклиста | Број реализованих акција, реализоване кампање и сл. | Наставак активности усмерене ка повећању безбедности бициклиста | Број реализованих акција, реализована кампања и сл. | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Медији на територији града Вршца, Саобраћајна полиција града Вршца, остали заинтересовани субјекти | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 500.000 |
| 1.6 |  | | | Активности усмерене ка повећању безбедности возача трактора | Број реализованих акција, реализоване кампање и сл. | Наставак активности усмерене ка повећању безбедности возача трактора | Број реализованих акција, реализована кампања и сл. | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Медији на територији града Вршца, Саобраћајна полиција града Вршца, остали заинтересовани субјекти | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | | | **Активности у 2018. години** | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 2. Унапређење безбедности рањивих категорија учесника у саобраћају** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Активности усмерене ка унапређењу безбедности деце (акције, кампање, брошуре, остали промотивни материјали) | | | Број реализованих активности.  Број деце која су учестовала у активностима | Активности усмерене ка унапређењу безбедности деце (акције, кампање, брошуре, остали промотивни материјали) | Број реализованих активности.  Број деце која су учестовала у активностима | Активности усмерене ка унапређењу безбедности деце (акције, кампање, брошуре, остали промотивни материјали) | Број реализованих активности.  Број деце која су учестовала у активностима | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Предшколске и школске установе, Медији на територији града Вршца, Саобраћајна полиција града Вршца, остали заинтересовани субјекти | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.500.000 |
| 2.2. | Активности усмерене ка младим и неискусним возачима  (вршњачка едукација) | | Број реализованих активности.  Број младих који су захваћени. | | Активности усмерене ка младим и неискусним возачима  (вршњачка едукација) | Број реализованих активности.  Број младих који су захваћени. | Активности усмерене ка младим и неискусним возачима | Број реализованих активности.  Број младих који су захваћени. | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Средње школе на територији града Вршца, Медији и остали заинтересовани субјекти | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.500.000 |
| **Циљ 3. Унапређење саобраћајног образовања и васпитања у саобраћају** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Едукација васпитача у предшколским установама | Едукација спроведена за 30% планираних васпитача | | | Едукација васпитача у предшколским установама | Едукација спроведена за 30% планираних васпитача | Едукација васпитача у предшколским установама | Едукација спроведена за 100% планираних васпитача | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Предшколске установе на територији града Вршца, Агенција за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 700.000 |
| 3.2. |  | | | | Спровођење обуке за учитеље и наставнике у основним школама | Обука спроведена на 50% планираног наставног особља | Спровођење обуке за учитеље и наставнике у основним школама | Обука спроведена на 100% планираног наставног особља | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Основне школе на територији града Вршца, Агенција за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 700.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | | **Активности у 2018. години** | | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 4. Унапређење безбедности саобраћаја осталих учесника у саобраћају** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. |  | | | | | | Активности усмерене ка возачима који имају више од 18 казнених поена (процесуирање, спровођење семинара унапређења знања, праћење рецидивизма и разлога одузимања дозволе и сл.) | Спроведенe активности бржег процесуирања, спровођење семинара унапређења знања, праћење рецидивизма од стране надлежних установа и организација | | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Саобраћајна полиција града Вршца, Одељење суда на територији града Вршца, Агенција за безбедност саобраћаја | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 50.000 |
| 4.2. |  | | | | | | Кампањa за подизање свести о ризицима које носи прекорачење брзине за учешће у саобраћају | Кампања реализована и измерен ефекат кампање | | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Саоб. полиција Вршца, Одељење суда у Вршцу, Агенција за безбедност саобраћаја, остали заинтересовани суб. | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.000.000 |
| 4.3. |  | | Кампања усмерена на смањење вожње под дејством алкохола | | Кампања реализована и измерен ефекат кампање | | Наставак кампања усмерена на смањење вожње под дејством алкохола | | Кампања реализована и измерен ефекат кампање | Локална самоуправа – Савет за безбедност саобраћаја | Саоб. полиција Вршца, Одељење суда града Вршца, Агенција за безбедност саобраћаја, остали заинтересовани | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје) | 1.000.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СТУБ 4.** | **Укупан оквирни буџет од наплаћених новчаних казни** | **10.300.000** |

**СТУБ 5. ДЕЛОВАЊЕ НАКОН САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | **Активности у 2018. години** | **Индикатор** | | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| **Циљ 1. Унапређење процеса прикупљања података о последицама саобраћајних незгода у складу са МАIS 3+ скалом повреда коју промовише држава** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | | | | | Унапређење постојећег информационо – технолошког система хитних служби кроз набавку одговарајуће ИТ опреме | Проценат хитних служби опремљен одговарајућом ИТ опремом | Служба хитне медицинске помоћи, Саобраћајна полиција, Ватрогасна јединица | Служба хитне медицинске помоћи, Саобраћајна полиција, Ватрогасна јединица | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје), буџет града, донација и сл. | 800.000 |
| 1.1. |  | | | | | Додатна обука здравствених радника за препознавање и коришћење MAIS 3+ скале повреда у саобраћајним незгодама | 100% планираног обученог здравственог особља | Служба хитне медицинске помоћи (здраствени сектор) | Саобраћајна полиција | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје), буџет града, донација и сл. | 500.000 |
| **Циљ 2. Скраћење времена од поласка екипе (екипа) хитне службе до доласка на лице места саобраћајне незгоде** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | | | | Обука возача возила хитних служби за поступање у складу са процедурама које ће прописати држава | 100% планираних обучених возача | Служба хитне медицинске помоћи, Саобраћајна полиција, Ватрогасна јединица | Служба хитне медицинске помоћи, Саобраћајна полиција, Ватрогасна јединица | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје), буџет града, донација и сл. | 800.000 |
| **Р.бр.** | **Активности у 2017. години** | **Индикатор** | **Активности у 2018. години** | | **Индикатор** | **Активности у периоду од 2019 – 2021. године** | **Индикатор** | **Државни орган/Одговорна организација** | **Сарадња** | **Извори финансирања** | **Оквиран буџет од наплаћених новчаних казни**  **(2017-2021)** |
| 2.2. |  | | Унапређење координације хитних служби (хитна помоћ, саобраћајна полиција, ватрогасна јединица) у циљу бржег и квалитетнијег реаговања | | Реализована заједничка вежба јединица хитних служби | Унапређење координације хитних служби (хитна помоћ, саобраћајна полиција, ватрогасна јединица) у циљу бржег и квалитетнијег реаговања | Реализована заједничка вежба јединица хитних служби | Служба хитне медицинске помоћи, Саобраћајна полиција, Ватрогасна јединица | Служба хитне медицинске помоћи, Саобраћајна полиција, Ватрогасна јединица | Локална самоуправа (новчане казне за саоб. прекршаје), буџет града, донација и сл. | 1.000.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СТУБ 5.** | **Укупан оквирни буџет од наплаћених новчаних казни** | **3.100.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупан оквирни буџет од наплаћених новчаних казни**  **СТУБОВИ ОД 1 ДО 5** | **55.000.000** |